| Fakultas Sains & Teknologi | SILABUS PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI |
| --- | --- |

Kode Matakuliah	: TSI371

Nama Matakuliah	: Pengelolaan Proyek Sistem Informasi

Deskripsi		: Perkuliahan ini membahas tentang strategi-strategi yang bisa ditempuh dalam rangka pengembangan sistem informasi secara efektf dan efisien

| NO | POKOK BAHASAN | SUB POKOK BAHASAN | TUJUAN PEMBELAJARAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 1/ Definisi). | - 7 fase dari proyek software. - Memahami masalah pemakai akhir/user (fase 1) - Project Planning (Perencanaan Proyek). | - Menyebutkan dan menerangkan aktivitas setiap fase dari proyek software tersebut. - Menyebutkan dan menerangkan 3 aktivitas utama dari fase 1 - Menyebutkan dan menerangkan 16 bagian dari RD - Menyebutkan dan menerangkan hal-hal yang harus diperhatikan (Studi Kelayakan dan Manajemen Risiko) untuk menentukan apakah suatu proyek dapat atau tidak dilaksanakan. - Membuat suatu perencanaan proyek |
| 2 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 1/Definisi). | - Proposal - Fase Proyek software proposal | - Mahasiswa mampu memahami pendekatan-pendekatan dalam menyusun |
| 3 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 2/Analisis). | - Pendahuluan - Analisa alur data Yourdon / Metode peta Bubble - Spesifikasi fungsi (Functional Specifications / FS) - Penulisan teknis untuk pembaca non teknis - CASE Software tools untuk menganalisa | - Menjelaskan bahwa aktivitas utama dari fase ini akan menghasilkan suatu dokumen dari sistem yang disebut FS. - Membuat FS dari suatu proyek. - Menggunakan tools software untuk menggambarkan data flow diagram atau entity relationship diagram. |
| 4 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 3/ Desain). | - Sistem Desain - Penerimaan Tes | - Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan tujuan dari fase desain dan tes proyek |
| 5 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 4 / Programing). | - Langkah-langkah pemrograman : - Programing CASE tools | - Menyebutkan dan menerangkan arti setiap langkah dalam pemrograman (9 langkah). - Menyebutkan dan menerangkan programming CASE tools. |
| 6 | Metode Praktis (Estimasi). | - Teknik estimasi. - Estimasi fase analisa. - Rasio. - Proses estimasi. | - Menyebutkan dan menerangkan 3 teknik utama estimasi. - Menyebutkan dan menerangkan 2 cara menggunakan rasio. |

| Fakultas Sains & Teknologi | SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI |
| --- | --- |

Kode Matakuliah	: TSI371

Nama Matakuliah	: Pengelolaan Proyek Sistem Informasi

Deskripsi		: Perkuliahan ini membahas tentang strategi-strategi yang bisa ditempuh dalam rangka pengembangan sistem informasi secara efektf dan efisien

| PERTEMUAN KE | POKOK BAHASAN | SUB POKOK BAHASAN | TUJUAN PEMBELAJARAN | TEKNIK PEMBELAJARAN | MEDIA PEMBELAJARAN | NO. REFERENSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendahuluan (Gambaran Umum Pengelolaan Proyek Sistem Informasi). | - Definisi Proyek. - Mengapa suatu proyek dikatakan gagal/berhasil. - Faktor yang menentukan berhasil/gagalnya suatu proyek | - Dapat menjelaskan komponen dan fase yang ada dalam proyek Sistem Informasi | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 2 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 1/ Definisi). | - 7 fase dari proyek software. - Memahami masalah pemakai akhir/user (fase 1) - Project Planning (Perencanaan Proyek). | - Menyebutkan dan menerangkan aktivitas setiap fase dari proyek software tersebut. - Menyebutkan dan menerangkan 3 aktivitas utama dari fase 1 - Menyebutkan dan menerangkan 16 bagian dari RD - Menyebutkan dan menerangkan hal-hal yang harus diperhatikan (Studi Kelayakan dan Manajemen Risiko) untuk menentukan apakah suatu proyek dapat atau tidak dilaksanakan. - Membuat suatu perencanaan proyek | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 3 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 1/Definisi). | - Proposal - Fase Proyek software proposal | - Mahasiswa mampu memahami pendekatan-pendekatan dalam menyusun | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 4 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 2/Analisis). | - Pendahuluan - Analisa alur data Yourdon / Metode peta Bubble - Spesifikasi fungsi (Functional Specifications / FS) - Penulisan teknis untuk pembaca non teknis - CASE Software tools untuk menganalisa | - Menjelaskan bahwa aktivitas utama dari fase ini akan menghasilkan suatu dokumen dari sistem yang disebut FS. - Membuat FS dari suatu proyek. - Menggunakan tools software untuk menggambarkan data flow diagram atau entity relationship diagram. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 5 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 3/ Desain). | - Sistem Desain - Penerimaan Tes | - Mahasiswa dapat menyebutkan dan menerangkan tujuan dari fase desain dan tes proyek | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 6 | Metodologi Manajemen Proyek (Fase 4 / Programing). | - Langkah-langkah pemrograman : - Programing CASE tools | - Menyebutkan dan menerangkan arti setiap langkah dalam pemrograman (9 langkah). - Menyebutkan dan menerangkan programming CASE tools. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 7 | Metode Praktis (Estimasi). | - Teknik estimasi. - Estimasi fase analisa. - Rasio. - Proses estimasi. | - Menyebutkan dan menerangkan 3 teknik utama estimasi. - Menyebutkan dan menerangkan 2 cara menggunakan rasio. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 8 | UTS |  |  |  |  |  |
| 9 | Metode Praktis (Penjadwalan). | - Peta PERT. - Distribusi sumber. - Tiga batasan. - Penjadwalan/Gantt Chart. - Fokus pada critical path. | - Menggambarkan peta PERT dan mengerti yang dimaksud dengan titik kritis dan aktivitas dummy. - Menyebutkan dan menerangkan pendistribusian orang/non orang. - Menyebutkan dan menerangkan apa yang dimaksud dengan 3 batasan. - Menggambar Gantt chart dari suatu proyek. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 10 | Metode Praktis (Prototipe). | - Metode Prototipe. - Software untuk prototipe. - Bagaimana metode prototipe sesuai dengan 7 fase yang ada. | - Menyebutkan dan menerangkan 6 langkah pembangunan prototipe. - Mengerti apa yang harus disediakan oleh paket software prototipe yang baik (ada 7 hal). - Menyebutkan dan menerangkan bagaimana/dimana metode prototipe sesuai dengan 7 fase yang ada. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 11 | Orang (Organisasi). | - Mengorganisasi tim proyek. - Tugas proyek manajer (PM). - Tugas pimpinan proyek (PL). - Memiliki beberapa tugas. - Menjalankan beberapa proyek pada saat yang sama. - Tugas programmer. - Tanggung jawab PM, PL dan programmer. - Tugas manajer fungsional (FM). - Tugas pemakai akhir/user. | - Membuat organisasi tim proyek. - Menyebutkan dan menerangkan 3 tugas utama PM dan mengetahui tugas yang paling penting. - Menyebutkan dan menerangkan tugas PM dan PL untuk setiap fase dari 7 fase yang ada. - Menyebutkan dan menerangkan tugas dari programmer dan pemakai akhir. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 12 | Orang (Susunan Kepegawaian). | - Memilih anggota tim proyek. - Kepribadian. - Memberikan tugas perorangan. - Memotivasi orang. | - Mengetahui siapa yang memilih PM, PL dan programmer dan kapan. - Mengetahui kemampuan yang baik dari seorang PM, PL dan programmer. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 13 | Orang (Pengontrolan Proyek Dengan Monitoring). | - Monitoring proyek. - Penemuan dan pemecahan masalah. - Penemuan dan pemecahan masalah (sebelum masalah muncul). - Penemuan dan pemecahan masalah selama pembuatan. - Penemuan dan pemecahan masalah menjelang akhir proyek. | - Mengetahui jenis-jenis pertemuan dari suatu proyek. - Menyebutkan dan menerangkan pembagian sesi status pertemuan dari proyek kecil sampai besar. - Menyebutkan dan menerangkan masalah utama serta solusinya dari status laporan. - Menyebutkan dan menerangkan yang dimaksud dengan tinjauan teknis dan tinjauan manajemen. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 14 | Orang (Pengontrolan Proyek Dengan Pertemuan, Tinjauan dan Laporan). | - Status pertemuan. - Status laporan. - Tinjauan pertemuan. - Pertemuan khusus pada saat tertentu. | - Mengetahui jenis-jenis pertemuan dari suatu proyek. - Menyebutkan dan menerangkan pembagian sesi status pertemuan dari proyek kecil sampai besar. - Menyebutkan dan menerangkan masalah utama serta solusinya dari status laporan. - Menyebutkan dan menerangkan yang dimaksud dengan tinjauan teknis dan tinjauan manajemen. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 15 | Studi Kasus. | - Amalgamated project atau contoh studi kasus lain | - Melaksanakan proyek Sistem Informasi. | Ceramah & tanya jawab | Komputer & LCD | 1 |
| 16 | UAS |  |  |  |  |  |

REFERENSI :

Rakos, John J., Software Project Management For Small To Medium Size Projects, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

SISTEM PENILAIAN

Nilai Akhir = 15% Tugas + 35% UTS + 50% UAS